SECOND BRAIN

人類知識數位化與動態繼承系統

完整專案計畫書 v1.0

2026年4月

# 一、專案定義

## 1.1 一句話定義

一個以 MCP 為核心的開源套件，讓任何人一行指令就能把 Claude 變成自動收集、整理、分析個人知識的第二大腦，並讓這份知識可以像 Git 一樣被繼承、Fork、進化。

## 1.2 核心價值主張

- 自動收集：不需要手動輸入，從 15+ 個平台自動同步你的收藏

- 知識沉澱：LLM Wiki 把原始資料編譯成結構化知識，越用越豐富

- 角色視角：同一份知識，用工程師或執行長的眼光看到不同的洞見

- 知識繼承：角色知識包可以 Git Fork，新人直接站在資深者的肩膀上

- 動態融合：繼承別人知識後可以修正、調整，1+1 大於 2

## 1.3 與競品的根本差異

| 功能 | COG-second-brain | claude-second-brain | Second Brain（本專案） |
| --- | --- | --- | --- |
| 自動收集社群媒體 | ❌ 手動 | ❌ 手動 | ✅ 全自動 |
| raw/wiki 兩層分離 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 多角色視角切換 | 部分 | ❌ | ✅ |
| 角色知識包可分享 | ❌ | ❌ | ✅ |
| Git Fork 知識繼承 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 來源時效性警告 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 商業點子評分 | ❌ | ❌ | ✅ |
| GitHub Stars | 188 | 18 | —（目標） |

# 二、系統架構

## 2.1 五層架構總覽

| 層次 | 名稱 | 技術 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer 1 | 來源層 | 15+ 平台 | 各平台的原始收藏資料 |
| Layer 2 | 收集層 | Playwright MCP + API Connectors | 自動抓取，增量同步 |
| Layer 3 | 儲存層 | Obsidian Vault（本地 Markdown） | 原始資料永久保存 |
| Layer 4 | 知識層 | LLM Wiki | AI 自動編譯結構化知識 |
| Layer 5 | 互動層 | Claude Desktop MCP + Claude Code | 查詢、分析、排程 |

## 2.2 Obsidian Vault 資料夾結構

資料夾設計遵循「原始資料永遠不動，wiki 是唯一的查詢介面」原則：

- vault/raw/           — 原始資料，按平台分類，永遠不可修改

- vault/raw/github/    — GitHub Stars 原始資料

- vault/raw/youtube/   — YouTube 收藏原始資料

- vault/raw/twitter/   — Twitter 收藏原始資料

- vault/wiki/          — LLM Wiki 產出，AI 維護

- vault/wiki/concepts/ — 概念頁面（一個概念一個檔案）

- vault/wiki/entities/ — 人物、工具、公司頁面

- vault/wiki/syntheses/— 跨來源整合分析

- vault/wiki/index.md  — 所有頁面的總目錄

- vault/roles/         — 角色視角入口（不存知識，只存指標）

- vault/roles/engineer/index.md — 工程師視角的知識地圖

- vault/roles/ceo/index.md     — 執行長視角的知識地圖

- vault/ideas/inbox/   — 待評分的商業點子

- vault/ideas/evaluated/ — 已評分的商業點子

- vault/.sync-state.json — 各平台同步時間戳記

- vault/CLAUDE.md      — 告訴 Claude 這個 Vault 怎麼運作

## 2.3 增量同步設計

每個 Connector 都記錄上次同步時間，只抓新資料，不重複，不遺漏：

.sync-state.json 格式：

- github.last_sync: 上次同步時間（ISO 8601）

- github.last_cursor: API 分頁游標

- 錯過排程完全沒差：下次跑自動從上次時間戳記往後抓

## 2.4 LLM Wiki 知識沉澱流程

| 步驟 | 動作 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | Connector 抓取 | API 或 Playwright 拿到原始資料 |
| Step 2 | 存進 raw/ | 純 Markdown，不呼叫任何 LLM |
| Step 3a | URL 比對 | 同一個 URL 在多個來源 → 標記為同一知識點 |
| Step 3b | 語意相似度 | LLM 判斷不同 URL 但同一概念 → 也標記 |
| Step 3c | 產出/更新 Wiki 頁面 | 建立 entity 頁面，更新 concept 頁面 |
| Step 3d | 更新 index.md | 記錄新增和更新的頁面 |
| Step 4 | 角色貼標 | 判斷對各角色的相關度，填入 frontmatter |

# 三、Connector 完整清單

## 3.1 Type A：API 類（穩定）

| Connector | API | 難度 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Stars | GitHub REST API v3 | ⭐ 低 | Phase 1 — Week 1 |
| YouTube 收藏 | YouTube Data API v3 | ⭐ 低 | Phase 1 — Week 2 |
| Reddit 儲存 | Reddit API | ⭐ 低 | Phase 1 — Week 3 |
| Chrome 書籤 | 讀本地 bookmarks.json + Readability | ⭐ 低 | Phase 1 — Week 4 |
| Hacker News | HN API（免費無需登入） | ⭐ 低 | Phase 1 — Week 4 |
| Pocket | Pocket API | ⭐⭐ 中 | Phase 2 — Week 5 |
| Substack/RSS | RSS Feed | ⭐ 低 | Phase 2 — Week 6 |
| Gmail Newsletter | Gmail API | ⭐⭐ 中 | Phase 2 — Week 7 |
| Notion | Notion API | ⭐⭐ 中 | Phase 2 — Week 8 |

## 3.2 Type B：需要讀網頁正文

Chrome 書籤只有 URL 和標題，直接用標題做知識沉澱 = 幻想。需要用 @mozilla/readability 抓取網頁正文：

- fetch(url) 取得 HTML

- JSDOM 解析 HTML

- Readability 提取乾淨正文（和 Firefox Reader Mode 同一套）

- 不需要 Playwright，純 fetch 即可

## 3.3 Type C：Playwright 類（社群維護）

| Connector | 風險 | 難度 | 負責方 |
| --- | --- | --- | --- |
| Twitter/X 收藏 | DOM 常改版 | ⭐⭐⭐ 高 | 開源社群維護 |
| LinkedIn 儲存 | DOM 不穩定 | ⭐⭐⭐ 高 | 開源社群維護 |
| Instagram 收藏 | DOM 最難 | ⭐⭐⭐⭐ 非常高 | 開源社群維護 |
| ChatGPT 對話 | Playwright 登入 | ⭐⭐⭐ 高 | Phase 3 — 自己做 |
| Claude 對話 | Playwright 登入 | ⭐⭐⭐ 高 | Phase 3 — 自己做 |
| Gemini 對話 | Playwright 登入 | ⭐⭐⭐ 高 | Phase 3 — 自己做 |

## 3.4 Connector 統一介面

所有 Connector 實作同一個 TypeScript interface：

- fetchSince(since: Date | null): Promise<RawItem[]>  — 增量同步

- toMarkdown(item: RawItem): string                   — 標準格式輸出

- isDuplicate(item: RawItem, vaultPath: string): boolean — 去重

## 3.5 raw/ 標準 frontmatter 格式

- id: 唯一識別碼（platform-slug-date）

- source_platform: github / youtube / twitter...

- source_type: star / bookmark / tweet / video...

- url: 原始網址

- title: 標題

- author / channel: 作者或頻道名稱

- collected_at: ISO 8601 時間戳記

- knowledge_type: factual / opinion / personal_value

- visibility: public / private

- domains: []  — ingest 時 LLM 填入

- roles: {}    — ingest 時 LLM 填入各角色相關度

# 四、多角色知識系統

## 4.1 設計原則

- wiki/ 只有一份，所有角色共用同一份知識

- roles/ 是視角入口，不存知識，只存指向 wiki 頁面的指標

- 新增角色只需在 CLAUDE.md 加定義，不需要重新 ingest

- 新增角色後，Claude 掃描現有 wiki 頁面補上新角色標籤

## 4.2 現有角色定義

| 角色 | 關注領域 | 典型查詢 |
| --- | --- | --- |
| 工程師 | 新技術、AI工具、架構設計、開源專案 | 「這週有什麼新的 AI 工具？」 |
| 執行長 | 商業點子、競爭對手、市場趨勢、商業模式 | 「哪個點子最有商業價值？」 |
| 父親（未來） | 育兒知識、教育資源、家庭時間管理 | 「有哪些適合 3 歲的學習工具？」 |

## 4.3 角色視角切換

同一個問題，不同角色給出不同維度的答案：

- 工程師模式：「LLM Wiki 的技術複雜度和實作成本」

- 執行長模式：「LLM Wiki 的市場空白和商業機會」

- 父親模式：「LLM Wiki 能否用於沉澱育兒知識給孩子繼承」

- 跨角色模式：「同時用執行長 + 父親角色評估教育科技點子」

## 4.4 角色知識包分享機制

分享單位是「角色包」，包含三個資料夾：

- wiki/            — 知識內容快照

- roles/{role}/    — 該角色的視角索引

- CLAUDE.md        — 告訴 Claude 怎麼用這份知識

分享後的 Git 工作流：

- fork：複製別人的知識包作為自己的起點

- branch：自己的知識持續演化成獨立分支

- merge：吸收別人的知識更新

- conflict：你的價值觀跟別人不同時，Claude 幫你判斷保留哪個版本

# 五、知識品質保證機制

## 5.1 來源時效性警告

Claude 回答時自動檢查 sources 的時間：

- 參考依據 < 1 年：正常顯示

- 參考依據 1-2 年：黃色提示「建議確認是否仍然適用」

- 參考依據 > 2 年：紅色警告「此判斷基於較舊的資料」

- 使用者問「這個結論從哪來的？」→ 直接顯示原始來源、平台、時間

## 5.2 知識類型標記

| 類型 | 說明 | 分享時處理方式 |
| --- | --- | --- |
| factual | 有客觀依據的事實 | 可以完全自動分享 |
| opinion | 個人觀點，有主觀成分 | 分享時加免責聲明 |
| personal_value | 個人價值觀判斷 | 預設 private，需主動決定是否分享 |

## 5.3 隱私掃描機制

分享前 Agent 自動執行兩步掃描：

- Step 1：排除所有 visibility: private 的頁面

- Step 2：掃描剩餘頁面有無「人名 + 負面評價」組合，提醒使用者確認

## 5.4 LLM Wiki Lint

定期健康檢查，找出知識庫問題：

- 孤立頁面（無任何 wikilink 指向）

- 矛盾的論點（兩個頁面說法相反）

- 過時的知識（sources 超過設定年限）

- 缺少交叉引用的相關頁面

# 六、開源策略與商業模式

## 6.1 兩個獨立 Repo

| Repo | 內容 | 受眾 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| connector-kit | 各平台 Connector，輸出標準 Markdown | 所有開發者，不限 Obsidian 用戶 | 最大化貢獻者數量 |
| second-brain-mcp | MCP Server + LLM Wiki + 評分 + Vault 模板 | 使用 Obsidian + Claude 的用戶 | 核心差異化 |

## 6.2 社群飛輪

- connector-kit 受眾廣 → 貢獻者多 → 越來越多平台支援

- second-brain-mcp 有完整功能 → 帶動 connector-kit 的知名度

- 角色知識包可分享 → 用戶自發傳播 → 爆發式增長

- 「執行長大腦」「工程師大腦」知識包在社群流傳 → 口碑效應

## 6.3 一句話安裝

技術門檻趨近於零，任何人都能使用：

- npx second-brain init

- → 自動建立 Obsidian Vault 資料夾結構

- → 自動寫入 claude_desktop_config.json

- → 自動設定 Claude Code Desktop Scheduled Tasks

- → 使用者只需回答 3 個問題（Vault 路徑、角色、平台）

## 6.4 差異化護城河

- 自動收集（競品都是手動）→ 使用成本趨近於零

- 角色知識包可 Git Fork → 天生病毒傳播機制

- 動態融合修正 → 1+1 大於 2，無法被靜態工具取代

- raw/ 永久保留 → 分類體系可以隨時重新編譯

# 七、MVP 執行計畫

## Phase 1：跑通第一條完整資料流（Week 1-4）

| Week | 目標 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | GitHub Stars Connector | 你的 GitHub Stars 自動存進 raw/github/，格式正確，增量同步正常 |
| Week 2 | 接 LLM Wiki | raw/ 資料編譯成 wiki/concepts/，多來源整合正確 |
| Week 3 | Claude Code 指向 Vault | 對話查詢有效，CLAUDE.md 調整完成 |
| Week 4 | YouTube + Chrome 書籤 Connector | 跨來源 URL 比對合併邏輯正常 |

## Phase 2：完整 API 類 Connector（Week 5-8）

| Week | 目標 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Week 5 | Pocket Connector | 官方 API，補完閱讀清單 |
| Week 6 | Substack/RSS Connector | RSS 標準協議，穩定 |
| Week 7 | Gmail Newsletter Connector | Gmail API + 標籤過濾 |
| Week 8 | Notion Connector | 官方 API，整合現有筆記 |

## Phase 3：核心差異化功能（Week 9-12）

| Week | 目標 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Week 9 | 多角色系統 | 工程師 + 執行長角色視角，roles/ 索引 |
| Week 10 | 商業點子評分 Agent | 核心差異化，基於 LLM Wiki 知識評分 |
| Week 11 | 知識時效性警告 | 自動標記過時知識，來源追溯 |
| Week 12 | npx second-brain init 一鍵安裝 | 降低技術門檻，開源發布 |

## Phase 4：開源社群（Week 13+）

- 開源發布 connector-kit 和 second-brain-mcp

- 撰寫 Connector 貢獻指南

- 推動社群貢獻 Twitter/LinkedIn/Instagram Connector

- 建立角色知識包分享社群

- AI 對話 Connector（ChatGPT/Claude/Gemini）

# 八、今晚開始 — GitHub Stars Connector

## 8.1 環境確認

| 項目 | 狀態 |
| --- | --- |
| 作業系統 | Windows ✅ |
| Claude Code | 已安裝 ✅ |
| Obsidian | 已安裝 ✅ |
| Node.js | 已安裝 ✅ |
| GitHub 帳號 | 已有 ✅ |
| GitHub Personal Access Token | 已有 ✅ |

## 8.2 第一步：建立專案結構

在 terminal 執行：

- mkdir second-brain && cd second-brain

- git init

- mkdir -p connectors/github vault/raw/github vault/wiki/concepts vault/roles

- touch vault/CLAUDE.md vault/.sync-state.json connectors/github/index.ts CLAUDE.md README.md

- npm init -y

- npm install typescript tsx @types/node dotenv @mozilla/readability jsdom

## 8.3 第一步驗收標準

- GitHub Stars 成功存進 vault/raw/github/ 目錄

- 每筆資料有完整的 frontmatter（id、url、title、collected_at）

- README 內容被正確抓取

- .sync-state.json 正確記錄時間戳記

- 第二次跑不會重複抓取已存在的資料

## 8.4 技術決策記錄

今晚確認的所有設計決策：

- 增量同步：只抓 last_sync 之後的新資料，錯過排程沒有影響

- raw/ 永不修改：確保知識可以隨時用新的分類體系重新編譯

- 一個一個 ingest：保留每個來源的完整追溯，不合併

- Readability 讀網頁：Chrome 書籤需要讀正文，不能只看標題

- wiki 只有一份：角色 roles/ 是視角入口，不是獨立 wiki 副本

- 角色貼標在 ingest 時：不是收集時，LLM 才能看到全局做判斷

「今晚第一行程式碼，開啟人類知識數位化的新時代」

Second Brain Project — 2026.04.23